Приложение №1

к приказу № 74б

от 27.08.2015

График

работ по внедрению ЭЖ в МАОУ «Школа-комплекс №33»

| № | Содержание работ | Срок | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ текущего состояния. | до 15.07.2015г. | Оптимальные условия | Николаева Ю.А., Косенко Т.Е. |
|  | - уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ | до 15.07.2015г. | Соответствуют (курсы повышения квалификации по ИКТ) | Казарина Г.И. |
|  | - Техническое оснащение образовательного учреждения | до 15.07.2015г. | Оптимальные условия | Чернобровкин Д.Ф. |
|  | - Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним | до 1.09.2015г. | Оптимальные условия | Косенко Т.Е., Федорова Е.В. |
|  | Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения | до 1.09.2015г. | Приказы ОУ | Косенко Т.Е., Федорова Е.В. |
|  | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными | до 1.09.2015г. |  | Федорова Е.В. |
|  | Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ | 28.08.2015г. | Приказы ОУ | Белканова С.В. Федорова Е.В. |
|  | Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты | до 01.09.2015г. | Изменение ЛА | Колесник И.М., Федорова Е.В |
|  | Обсуждение подготовленных документов на административном совещании (собрании трудового коллектива) | 27.08.2015г. | Утверждение ЛА | Белканова С.В. |
|  | Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ | Август 2015г. | Повышение компетентности сотрудников ОУ |  |
|  | Получение согласия на обработку персональных данных | Август, сентябрь 2015г. |  | Классные руководители |
|  | Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД | Сентябрь 2015г. |  | Классные руководители |
|  | Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД | Сентябрь2015г. |  | Классные руководители |
|  | Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы. | Ежедневно |  | Учителя-предметники, классные руководители |
|  | Контроль над организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Весь период работы |  | Косенко Т.Е., Федорова Е.В. |