| Перспективный план ремонтов на 2012-2015 года. |
| --- |
| МАОУ СОШ № 33 (наименование учреждения) |
| № | Наименование образовательного учреждения, адрес. МАОУ СОШ № 33 Коровникова 9, к.1, Кочетова 6 к.4 | Виды работ | Срок выполнения работ (месяц, год) | Потребность (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) | Итого предусмо-тренно финансо-вых средств | Примечание (предписания, т.д.) |
|  |  |  |  |  | Из областного бюджета | Средства Модерни-зации общего образова-ния | Из муници-пального бюджета | Привле- чённые средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 2012 год |  |
| 1 |  | Ремонт, реконструкция 2-х групп для детей дошкольного отделения | 27.07.2012 | 750 | 750 | - | - | - | 750 |  |
| 2 |  | Установка теневых навесов для детей дошк отделения в ко-ве 3-х чел | 15.08.2012 | 200 | 200 | - | - | - | 200 |  |
| 3 |  | Замена старых оконных рам на стеклопакеты в коли-ве 45 штук | 10.08.2012 | 900 | - | - | - | 900 | 900 |  |
| 4 |  | Ремонт и оборудование процедурного кабинета | 25.07.2012 | 150 | - | 45 | 105 | - | 150 |  |
| 5 |  | Ремонт туалетов в основной школе | 30.07.2012 | 378 | - | 378 | - | - | 378 |  |
|  | итого |  |  | 2.378 | 1.328 | 50 | 100 | 900 | 2.378 |  |
| 2013 год |  |
| 6 |  | Ремонт вновь открывающей группы | 25.07.2013 | 500 | 500 | - | - | - |  |  |
| 7 |  | Установка теневых навесов для детей дошк. Отделения в количестве6 3-х штук | 15.08.2013 | 250 | 250 | - | - | - |  |  |
| 8 |  | Ремонт системы канализации в здании дошкольного отделения | 27.07.2013 | 250 | 250 | - | - | - |  |  |
| 9 |  | Ремонт спортивного зала № 1 в здании основ школы | 30.07.2013 | 300 | - | - | - | - |  |  |
| 10 |  | Установка стеклопакетов | 2013 | 400 | - | - | - | - | - |  |
| 11 |  | Ремонт актового зала в здании основ школы | 2013 | 500 | - | - | - | - | - |  |
| 12 |  | Замена светильников | 2013 | 100 | - | - | - | - | - |  |
| 13 |  | Замена отопительных приборов в кабинетах нач классов | 2013 | 300 | - | - | - | - | - |  |
|  | итого |  |  | 2.600 | 850 | - | 250 | - |  |  |
| 2014 год |  |
| 14 |  | Ремонт фасада здания основной школы | 2014 | 2500 | - | --- | - | - |  |
| 15 |  | Ремонт спортивного зала № 2 в здании основной школы | 2014 | 300 | - | - | - | - | - |  |
| 16 |  | Ремонт спортивного зала в здании дошк отделения | 2014 | 100 | - | - | - | - | - |  |
| 17 |  | Установка ограждения по периметру территории осн школы 650 м | 2014 | 2600 | 2600 | - | - | -- | - | Предписание роспотребнадзора от 28.12.2011 г |
| 18 |  | Установка стеклопакетов | 2014 | 600 | 600 | - | - | - |  |  |
| 19 |  | Ремонт наружного освещения на территории основ школы | 2014 | 150 | 150 | - | - | - |  |  |
|  | итого |  |  | 5.850 | 3.700 | 200 | 1.000 | 650 |  |  |
| 2015 год |  |
| 20 |  | Ремонт фасада здания дошк отделения | 2015 | 1.000 | 1.000 | -- | - |  |  |
| 21 |  | Ремонт пищеблока в здании дошк отд | 2015 | 300 | - | - | 300 | - |  |  |
| 22 |  | Ремонт пищеблока в здании основ школы | 2015 | 1.500 | - | - | 1.500 | - |  |  |
| 23 |  | Установка стеклопакетов в зданиях учреждения | 2015 | 2.500 | 1.000 | - | 1.000 | 500 |  |  |
| 24 |  | Замена отопительных приборов в зданиях учреждения | 2015 | 2.000 | 1.000 | - | 1.000 | - |  |  |
| 25 |  | Ремонт тепличного комплекса | 2015 | 800- | - | - | - | - | - |  |
|  | итого |  |  | 8.100 | 3.000 |  | 3.800 | 500 |  |  |
|  | всего |  |  | 18.928 | 8.878 | 250 | 3.150 | 2.50 | 2.378 |  |

# Руководитель органа

управления образованием

муниципального района, городского округа: _____________________ /                                  /

подпись                                                           Ф.И.О

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ № 33:

_____________________ /

подпись                                                    Белканова С.В.